项目立项依据

**（列入《农业科技创新能力条件建设规划》等规划内的建设项目）**

农业农村部发布申报通知

科研院根据相关要求发布通知并组织申报

项目组委托规划设计单位编制可行性研究报告

科研院向主管部门申报可行性研究报告

陕西省农业农村厅

**(作为地方项目申报)**

农业农村部发展规划司及相关司

**(作为部属单位项目申报)**

主管部门委托工程咨询机构评审

农业农村部批复可行性研究报告

项目组委托规划设计单位编制初步设计

科研院向主管部门申报初步设计

项目竣工科研院牵头开展项目整体验收

计财处按照规定进行项目财务管理

基建处负责项目建安、田间工程施工及验收

国资处负责项目仪器设备统一采购及验收

依托学院指导项目组按照批复开展建设

陕西省农业农村厅批复初步设计**(作为地方项目申报)**

农业部农村部批复初步设计**(作为部属单位项目申报)**